Référence

Édition du JJ MM AA

Projet " Nom du projet"
	Vérifié par
Plan de Management de Projet

Auteur :	Approuvé par

PLAN

Note : Les textes en italique sont des explications et/ou des instructions destinées au rédacteur et qui devront être supprimées du document final. Les textes en caractères droits, notamment les titres doivent rester inchangés dans le document.
Lorsque qu'une rubrique est estimée non applicable au projet, faire figurer dans cette rubrique la mention
"non applicable"

DEBUT DE PLAN TYPE
# Géneralités
## Objet du document
Le présent Plan de Management de Projet décrit les dispositions prises par le chef du projet <Nom du projet > pour donner à <désignation de la MOA> ainsi qu'à l'ensemble des acteurs toute l'information nécessaire sur le déroulement du projet et garantir que les objectifs de qualité, de coûts et de délais pourront être tenus dans la réalisation de l'objet du projet .
Le chef de projet est responsable de sa mise en application.
## Règles d'évolution et de mise à jour
Rédigé dans sa version initiale par le porteur du projet pour le jalon J0, le PMP fait partie du dossier de projet. Il est amené à évoluer avec le déroulement et les événements du projet.
Une mise à jour sera effectuée suite à des évolutions des conditions de déroulement, de modification des objectifs etc….Il sera mis à jour pour une revue de jalon s'il fait partie des documents d'entrée de la revue.
Le chef de projet précisera les règles de mise à jour retenues pour son projet

## Documents applicables
Le tableau ci-dessous donne la liste des documents dont l'application est exigée.

Titre	Référence	Date
Modèle de Plan de Management de projet
Dossier d'opportunité du projet
Dossier d'Expression de besoins du projet

## Documents de référence
Documents de moindre portée que les documents applicables ou documents qui ont servi de référence pour l'élaboration du PMP.

Titre	Référence	Date

# Présentation générale du projet
## Objet du projet
Résumer, en quelques lignes, l'objet du projet. Expliciter précisément les sigles éventuels.
## Contexte et environnement
### Origine du projet / Spécificités MOA
- Positionnement du projet par rapport à un programme d’ensemble plus vaste, formalisé ou non
- Résultat d’un avant-projet éventuel ou de décisions antérieures
- Lien avec d’autres projets
Selon la nature du projet, identifier les usages, les utilisateurs possibles des résultats du projet

### Opportunités - enjeux
Identifier les avantages que le projet envisagé pourra procurer à l’entreprise MOE
- Nature de l'avantage concurrentiel (coût, qualité, différentiation...)
- Principales valeurs à développer ou à protéger
- Propriété intellectuelle
- Communication et publicité
- Acquisition de savoir-faire
- Retombées internes (projets de type anticipation)
- Retombées externes : clients externes potentiels, Développement de partenariats
Etc… (liste non exhaustive)
### Objectifs du projet
Description des résultats attendus du projet et des livrables (produits, documents, services …)

### Contraintes
On indiquera ici des contraintes, imposées ou non par la MOA, du type :
- Contraintes de délai inamovible
- Contraintes de budget, de ressources
- Contraintes réglementaires,
- Interopérabilité avec un système externe.
- etc…
### Interfaces externes, projets connexes
Préciser les relations avec d'autres projets connexes éventuels et les interfaces externes.
# Découpage du projet : organigramme des tâches

# Organisation du projet

Le chef de projet doit définir une organisation adaptée à la nature, à la taille et aux besoins du projet.
Cette organisation comprend :
- la définition des rôles au sein du projet (MOA, MOE, équipe projet), responsable de lot de travaux, responsable qualité (s’il y a lieu ), sous-traitance…
- l'identification des acteurs,

Il ne s’agit pas de lister tous les acteurs du projet. On se limitera au niveau responsable. La fiche de lot de travaux ou de tâches pourra par contre identifier nominativement les contributeurs du lot de travaux.
## Acteurs
Il s’agit d’une représentation fonctionnelle. Ne pas descendre au-dessous du niveau responsable de lot

## Définition des rôles et responsabilités des acteurs
A modifier / compléter suivant les besoins

Rôle dans le projet	Description des responsabilités
MOA	Définition du besoin. / Approbation du DEB, du dossier de spécifications, du dossier de validation, du plan de support produit
Comité de direction(interne)
Chef de projet	Organisation du projet (lots, ressources, planification). / Management du projet. / Suivi de l'avancement (coûts, qualité, fonctionnalités, délais). / Communication avec la MOA, la hiérarchie, l'équipe projet. / Management des risques / Gestion de la sous-traitance. / Clôture du projet.
Responsable de lot	Organisation des tâches du lot. / Production des livrables du lot. / Suivi de l'avancement du lot. / Communication avec le chef de projet et les contributeurs du lot.
Responsable de la gestion de configuration	Gestion de configuration. / Livraisons.
Responsable de la documentation	Gestion de la documentation
Ingénieur qualité	Assurance et contrôle qualité
Responsable de la gestion des exigences	Gestion des exigences
Responsable de la gestion des risques	Gestion des risques

# Description détaillée des lots, tâches et des livrables
Présenter sous forme de tableau (exemple donné ci-desous)

## Lot 0 = Lot Activités transverses
Ce lot doit être détaillé en fonction des différents processus mis en oeuvre pour identifier précisément les charges correspondantes.

Lot / Tâche	Code	Description
LOT 0	L0	Libellé du lot: Désignation du lot / Objectif du lot : / Responsable : Nom du responsable de lot / Charge globale du lot : hxm
Tâche 1 / Management de projet : / Responsable: / Nom du resp.	L0 T1	Activités : / Produits en entrée : / Livrables : / Date de fin prévue:JJ MM AA / Charge: hxm
Tâche 2 / Gestion des exigences : / Responsable: / Nom du resp.	L0 T2	Activités : / Définir la base des exigences. / Contrôler, enregistrer et prendre en compte les nouvelles exigences / Permettre à la MOA d'avoir la visibilité sur l'état d'avancement de la réponse aux exigences. / Obtenir l'approbation MOA sur les exigences / Produits en entrée : Documents du programme (PMP), Documents MOA / Livrables : Matrice de traçabilité, FSM (Fiches de suivi de modification), spécifications / Date de fin prévue :JJ MM AA / Charge: hxm
Tâche 3 / Gestion de configuration / Responsable: / Nom du resp.	L0 T3	Activités : / Garantir l'intégrité des produits du travail, tout au long du cycle de développement / Maîtrise des évolutions, modifications / Pouvoir régénérer facilement des versions / Produits en entrée : Documents du programme (PMP), Documents MOA / Livrables : Bon de livraison, FSM, PGC (Plan de Gestion de Configuration) / Date de fin prévue:JJ MM AA / Charge: hxm
Tâche 4 / Acquisition : / Responsable: / Nom du resp.	L0 T4	Activités : / Sélectionner un sous-traitant / Suivre et maîtriser le suivi (CQFD) des travaux, faisant l'objet du contrat / Evaluer les performances du sous-traitant / Produits en entrée : Documents du programme (PMP), Documents MOA / Livrables : SMPF, contrat, CR avancement fournisseur / Date de fin prévue:JJ MM AA / Charge: hxm
Tâche 5 / Assurance qualité : / Responsable: / Nom du resp.	L0 T5	Activités : / Mise en place des activités d'assurance et de contrôle qualité sur les processus et les produits / Produits en entrée : Documents du programme (PMP), Documents MOA / Livrables : partie assurance qualité du PMP, ……. / Date de fin prévue / Charge: hxm

## Lot 1, Lot 2 …Lot N…= Lots techniques
Lot / Tâche	Code	Description
LOT 1	L1	Libellé du lot : Désignation du lot / Objectif du lot : Préciser / Responsable : Nom du responsable de lot / Charge globale du lot : hxm
Tâche 1 / Libellé tâche / Responsable: / Nom du resp.	L1 T1	Activités : / Produits en entrée : / Livrables : / Date de fin prévue: / Charge: hxm
Tâche 2 / Libellé tâche / Responsable: / Nom du resp.	L1 T2	Activités : / Produits en entrée : / Livrables : / Date de fin prévue: / Charge: hxm

Lot / Tâche	Code	Description
LOT N	LN	Libellé du lot: Désignation du lot / Objectif du lot : Préciser / Responsable : Nom du responsable de lot / Charge globale du lot : hxm
Tâche 1 / Libellé tâche / Responsable: / Nom du resp.	LN T1	Activités : / Produits en entrée : / Livrables : / Date de fin prévue: / Charge: hxm
Tâche 2 / Responsable:	LN T2	Activités : / Produits en entrée : / Livrables : / Date de fin prévue: / Charge: hxm

## Récapitulatif des livrables du projet

On entend par livrable tous les "produits du travail" . ex: documents, briques logicielles, configurations complètes etc…
On doit trouver, au minimum, dans ce tableau récapitulatif les livrables "contractuels" et ceux sur lesquels un suivi est particulièrement souhait

N°	Libellé du livrable	Date de livraison / prévue
	Livrable 1(ou produit du travail)
	Livrable 2(ou produit du travail)
	Livrable 3 (ou produit du travail)
	Etc….

## Tableau des contributeurs et responsabilités par lot / tâche
Exemple de tableau à insérer donnant la répartition des charges de travail des différents contributeurs sur les lots ou tâches du projet.

Affectation aux différents lots

# Découpage temporel
Le projet est découpé en phases bornées par des jalons.

Suivant le type de projet, la structuration et les risques spécifiques au projet, des jalons intermé-diaires, internes au projet, pourront être définis par le chef de projet pour améliorer sa visibilité et sa maîtrise du déroulement du projet. (par exemple date de fourniture d'un document de définition au client, date au plus tard pour passer le contrat de sous-traitance, date de livraison des réalisations du sous-traitant, ….). Préciser alors, sous forme de tableau, la nature et le but de ces jalons.
Note :Les jalons intermédiaires ont un rôle important dans la psychologie de l’équipe projet (Plus facile de travailler pour une étape rapprochée que pour une étape à 12 mois)

## Description des jalons majeurs du projet

Description du jalon	Date prévue

## Planning du projet

# Suivi et PILOTAGE du projet
## Suivi interne

Le chef de projet précisera dans ce § les modalités de suivi interne de l'avancement du projet (niveau MOE): tâches, ressources humaines, budgets, risques.
- Types de réunions prévues et leur périodicité,
- Ordre du jour des réunions

## Réunions avec la MOA

Les types de réunions et leur périodicité seront précisés, ainis que le reporting à la MOA.

# BUDGET & Ressources
## Charge de travail par lots et tâches

## Charges externes ("faire-faire") par lots et tâches

## Tableau récapitulatif des charges et coûts par lot

# Dispositions de mise en œuvre des processus pertinents pour le projet
Les processus cités dans ce § ne constituent pas une liste exhaustive et certains de ceux qui sont cités peuvent être déclarés "non applicables" s'ils ne sont pas pertinents pour le projet
## Gestion documentaire du projet
Les documents à produire sont les documents techniques : specifications, dossier de conception, dossier de tests, doc. Utilisateurs… ainsi que les documents de management du projet, d'assurance-qualité etc.. .
## Gestion des exigences

## Gestion de la sous-traitance
## Ingénierie /Développement
## Gestion de configuration
## Assurance Qualité
Ce chapitre concerne aussi bien les dispositions d'Assurance Qualité Produit (Ex: exigences sur les livrables, dispositions pour la relecture de documents, le traitement des anomalies), que celles d'Assurance Qualité Processus (Ex: évaluation des dispositions prises et des pratiques effectivement mises en oeuvre sur le projet) ainsi que les dispositions de contrôle qualité Produit et de contrôle qualité Processus.

## Management des risques

Le management des risques a pour objectif de prendre en compte les évènements éventuels, tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel, pouvant compromettre le déroulement du projet et en affecter les objectifs.
Il convient donc, en phase d'avant-projet, d’estimer la probabilité d’apparition et la gravité de ces risques, pour en déduire la criticité et mettre en place les actions nécessaires pour diminuer leur probabilité d’apparition.
Expliciter les modalités spécifiques au projet. Préciser qui est responsable du suivi des risques.
# Documents ANNEXES AU PMP